Vícenáklady projektu

Náklady které požaduje po poskytovateli příjemce nad sumu celkových způsobilých výdajů, je příjemce povinen si tyto „vícenáklady“ uhradit z vlastních zdrojů. Stejný postup je i v případě, že se bude jednat o způsobilé náklady z pohledu poskytovatele.

Pokud příjemce ušetří (třeba i díky VŘ na dané aktivitě, ale zachová schválený rozsah) může prostředky použít na jiné již schválené aktivity a to v max.v rozsahu   15 % celkových způsobilých výdajů.

Ve smlouvách mezi dodavatelem stavby/díla a příjemcem musí být/měla by být uzavřena smlouva a zde musí být specifikováno možné zvýšení vysoutěžené ceny. Povolené je navýšení 5 %.

Jiná fakturace nebude poskytovatelem brána na vědomí. Poskytovatel uhradí pouze smluvně ošetřenou cenu za dílo/práce.

Pokud příjemce požádá poskytovatele o velkou změnu v rozpočtu projektu, je potřeba vždy uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Dodatek musí podepsat statutární zástupce poskytovatele. Při velkých přesunech doporučujeme provést kontrolu na místě u příjemce (tj. tzv. neplánovaná nebo mimořádná kontrola na místě). Nemyslíme si, že je vhodné povolit provádění velkých přesunů v rozpočtu. Povoleny by mohly být odůvodněné změny do 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Je zde nebezpečí přesunu investičních peněz a neinvestičních peněz a také uhlídání podílu pro křížové financování.

únor 2008 								Ing. Martin Jungmann